温州市创新联合体备案及重大科技攻关项目申报书

文档状态：内容已基于建设方案、可研报告、备案申请表预填，红色标记项需各成员单位补充确认

一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 联合体名称 | 温州市变压器产业链AI全流程智能决策与运维技术创新联合体 |
| 项目名称 | 面向变压器的AI全流程智能报价—制造—运维一体化平台研发及产业化 |
| 承担单位 | 浙江法拉迪电气股份有限公司 |
| 项目总负责人 | 孟永剑 |
| 协议时间 | 2026年7月——2029年6月（共3年） |
| 产业领域 | 电气产业链（变压器制造与智能运维） |
| 主要技术领域 | E.智能控制与先进技术（主）、M.新能源开发与利用 |
| 项目总经费 | 1000万元（自筹800万+财政200万） |

二、技术创新目标（限500字）

以AI多Agent协同报价决策系统为核心切入点，向变压器制造过程智能质量管控和在运变压器智能运维两端延伸，打造变压器行业首个"报价→制造→运维"全流程AI一体化解决方案。

具体目标：

- AI报价决策：研发基于多Agent的变压器智能报价与设计决策系统，覆盖需求解析、方案匹配、参数优化、BOM拆解、成本核算、报价输出全链路，将客制化变压器报价响应时间从7-15天压缩至≤30分钟，丢单率降低≥10个百分点。

- 制造质量管控：研发面向变压器生产过程的边缘智能感知网关（≥8通道并行采集）与AI质量预测系统，实现关键工序工艺参数实时采集覆盖率≥90%，质量预测准确率≥85%，生产过程数据100%可追溯。

- 智能运维与数字孪生：研制多模态智能传感套件（HFCT局放/AE超声波/Pt100温度/振动/气体分析），构建"设计—制造—运行"三源融合的变压器数字孪生模型，实现异常检出率≥95%，剩余寿命预测误差≤15%。

成果指标： 申请发明专利≥4件，实用新型专利≥2件，软件著作权≥6件，参与制定行业/团体标准≥2项，发表高水平论文≥3篇。项目执行期内实现新增产值≥3000万元。

三、团队情况

| 序号 | 姓名 | 职称/职务 | 从事专业 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孟永剑 | 项目总负责人 | 变压器设计与制造 | 浙江法拉迪电气有限公司 |
| 2 | 陈科明 | 教授/博导，技术总负责人 | 物联网、AI、工业大数据、智能传感 | 杭州电子科技大学 |
| 3 | 洪慧 | 副教授 | 工业大数据分析、质量预测模型 | 杭州电子科技大学 |
| 4 | 张晓红 | 副教授 | 传感技术、信号处理 | 杭州电子科技大学 |
| 5 | 邵李焕 | 讲师/博士 | 边缘计算、嵌入式系统 | 杭州电子科技大学 |
| 6 | 倪凯 | 技术总监 | AI Agent工程化、系统架构 | 杭州轨物科技有限公司 |
| 7 | 曾佳 | 高级开发工程师 | Agent开发、后端系统 | 杭州轨物科技有限公司 |
| 8 | 周柏楠 | 高级开发工程师 | 边缘网关开发、嵌入式系统 | 杭州轨物科技有限公司 |
| 9 | 陈楠槟 | 开发工程师 | 前端开发、物联网平台 | 杭州轨物科技有限公司 |

注：法拉迪技术团队人员由牵头单位另行提供。核心技术团队还包括杭电博士/硕士研究生4-6名、法拉迪资深变压器设计/工艺工程师1-2名。

四、温州市创新联合体攻关项目（群）

4.1 填写说明

一、本申报书各项内容应逐条认真填写，实事求是，文字表述要准确，字迹要清楚。

二、项目申报书与合同书构成立项的原始资料，联合体承担的任务以合同条款内容为依据。

三、申报书第一条"项目（群）总体设计"应写明联合体未来几年要突破的关键技术，第二条至第八条填写2026年需申请立项支持的项目内容，若要申请1项以上立项支持，需要按项目从第二条至第八条分别填写。

四、申报书第五条"研发目标及主要技术经济指标"中应写明本项目所要突破的关键技术；"技术经济指标"中应写明成果的提供形式。

五、申报书第六条"计划进度目标"是委托单位进行年度工作检查和考核的依据。

六、申报书第七条"经费概算"中，"联合体自筹"与"银行贷款"均指联合体自行向银行或其他单位申请并已落实的经费。

4.2 项目（群）总体设计

4.2.1 总体设计

本创新联合体聚焦变压器产业链×AI全流程赋能，从报价/方案智能决策延伸到生产质量管控与智能运维，形成从"接单→设计→生产→运维"完整技术闭环。项目设置三个子项目：

| 子项目 | 名称 | 总经费 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子项目A | 基于多Agent的变压器智能报价与设计决策系统 | 400万 | 法拉迪（牵头）+ 轨物科技（主承担）+ 杭电 |
| 子项目B | 变压器生产过程智能感知与质量管控平台 | 350万 | 法拉迪（牵头）+ 杭电（主承担）+ 轨物科技 |
| 子项目C | 变压器智能运维与数字孪生平台 | 250万 | 杭电（主承担）+ 法拉迪（参与）+ 轨物科技 |

三个子项目之间的数据流：

- 子项目A → 子项目B：报价阶段生成的产品参数（电磁设计方案、BOM结构）传递给生产过程，作为工艺参数设定和质检标准制定的输入

- 子项目B → 子项目C：生产过程数据（质检报告、工艺参数记录）写入数字孪生的制造回溯层

- 子项目C → 子项目A：运维阶段积累的故障数据和实际运行表现反馈给设计环节，优化报价阶段的方案匹配规则和定价策略

4.2.2 项目（群）设计的必要性（限1000字）

（一）产业刚需驱动

变压器是电力系统最核心的基础设备之一，年产值超过1500亿元。温州作为全国电气装备制造产业集群核心区域，已形成以正泰、天正、法拉迪等骨干企业为代表的完整产业链配套体系。但当前温州变压器产业面临三个关键瓶颈，单一企业无力系统性解决：

- 定制化报价效率瓶颈：变压器产品属于多品种、小批量定制化模式，从客户需求到输出报价平均需要7-15个工作日，报价响应超时导致的丢单率高达15-30%。

- 生产过程质量管控瓶颈：变压器制造工序复杂（绕线、烘干、浸漆、装配、检测等），工艺参数高度耦合，多数企业仍依赖人工巡检和事后检测，缺乏实时工艺参数感知与质量预测能力。

- 全生命周期运维瓶颈：大量在运变压器缺乏有效的在线监测手段，处于"坏了大修"的被动运维模式，突发停电事故造成的损失远超设备本身价值。

以上三个问题贯穿变压器"报价→设计→制造→运维"全生命周期，需要联合上下游企业、高校和科研机构，以创新联合体的形式进行系统性攻关。

（二）技术变革窗口

人工智能（尤其是大语言模型和多Agent系统）、边缘计算、数字孪生等技术的快速发展，为传统变压器行业的数字化转型提供了成熟的技术条件。国内在变压器数字化方向已有一定积累，但普遍存在数据孤岛严重、AI应用浅层化、报价端严重滞后、运维以被动模式为主等不足，尚未出现覆盖全流程的AI一体化解决方案。

（三）政策高度契合

本项目属于温州市"5+5+N"重点产业链中的电气产业链细分领域，由龙头企业法拉迪牵头，联合高校（杭电）、AI软件企业（轨物科技）、上下游企业组建，符合"强化企业创新主体地位"的要求。聚焦前沿技术赋能传统产业，形成产品化、场景化的标志性成果，是推动温州电气产业数字化转型、加快新质生产力形成的战略举措。

4.3 目标体系（限1000字）

主目标：

用3年时间，建成以法拉迪为核心的变压器行业AI全流程创新联合体，完成"AI报价—制造质量管控—智能运维"三大平台的技术攻关与产业化应用，形成可复制、可推广的"AI+变压器全生命周期"解决方案，带动温州变压器产业链整体数字化水平提升。

子目标1——快速报价响应（报价端）：

研发基于多Agent的变压器智能报价与设计决策系统，实现从客户需求上传到报价单草案的全程自动化（≤30分钟），替代传统7-15天的人工流程，智能定价成交率提升≥15%。完成全链路知识库建设（≥2000个案例），形成知识飞轮持续优化机制。

- 承担单位：法拉迪（牵头）+ 轨物科技（主承担）+ 杭电

- 关联子项目：子项目A

子目标2——精益质量管控（制造端）：

研发面向变压器生产过程的边缘智能感知网关与AI质量预测系统，实现关键工序工艺参数实时采集（≥8通道、≤100ms边缘推理），质量预测准确率≥85%，生产过程数据100%可追溯。建设物料供应链协同模块，实现采购质量自动核验和交期智能预测。

- 承担单位：法拉迪（牵头）+ 杭电（主承担）+ 轨物科技 + 上游供应商

- 关联子项目：子项目B

子目标3——智能运维与数字孪生（运维端）：

研制多模态智能传感套件（局放/温度/振动/气体），构建"设计—制造—运行"三源融合的变压器数字孪生，实现异常检出率≥95%、误报率≤5%、剩余寿命预测误差≤15%，推动运维模式从"被动修复"到"预测性维护"的范式转变。

- 承担单位：杭电（主承担）+ 法拉迪（参与）+ 轨物科技 + 下游运维企业

- 关联子项目：子项目C

4.4 技术路线图

本项目采用"三阶段递进、三子项目数据贯通"的技术路线。第一阶段（前6个月）先攻克报价Agent核心功能并在法拉迪试运行；第二阶段（6-12个月）扩展生产过程质量管控和智能运维功能，形成"报价+制造"联动；第三阶段（12-18个月）完成数字孪生和预测性运维，实现全流程贯通。

子项目A（智能报价） 是数据源头和业务入口。客户询价文件（PDF/Word/图纸/语音）经多模态需求解析Agent提取结构化参数，通过向量+图混合检索从历史知识库（2000+案例）匹配最接近方案，再由参数优化Agent驱动法拉迪电磁计算引擎做增量优化，依次经BOM拆解Agent、成本核算Agent生成标准化物料清单和报价方案，最终由报价输出Agent完成审批与输出。全链路六Agent在统一Runtime上编排运行，知识飞轮将每次成交/丢单结果自动回流至知识库。

子项目B（质量管控） 接收子项目A传递的设计参数和BOM结构，作为工艺参数设定和质检标准制定的基线。边缘智能网关（≥8通道，ARM+NPU）部署在法拉迪生产车间，实时采集绕线、烘干、浸漆、装配等关键工序参数，边缘端完成轻量级AI推理（异常检测≤100ms），云端运行LSTM/Transformer质量预测模型，实现工艺参数→成品质量的实时预测与预警。

子项目C（智能运维） 通过多模态传感套件（HFCT局放/AE超声波/Pt100温度/振动/气体）部署在在运变压器上，边缘端实时异常检测，检出后上传波形至云端做深度诊断（局放模式识别、DGA分析、寿命预测）。数字孪生模型融合子项目A的设计参数（电磁计算）、子项目B的制造数据（质检报告）和实时运行数据，实现三源融合的变压器虚拟镜像，支持状态推演、故障仿真和预测性运维决策。

三子项目形成"报价→制造→运维"数据闭环，运维阶段积累的故障数据反向优化报价阶段的方案匹配规则，实现知识飞轮的持续迭代。

五、子项目情况

5.1 子项目A：基于多Agent的变压器智能报价与设计决策系统

5.1.1 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 子项目名称 | 基于多Agent的变压器智能报价与设计决策系统 |
| 总经费 | 400万元（财政80万+自筹320万） |
| 承担单位 | 浙江法拉迪电气有限公司（牵头）+ 杭州轨物科技有限公司（主承担）+ 杭州电子科技大学 |
| 项目负责人 | 倪凯 |

5.1.2 主要研发内容及创新点/关键技术（限1000字）

研发内容：

（1）多Agent报价决策引擎

研发六大专业Agent的分工协作体系：

- 需求解析Agent：支持PDF/Word/Excel/图纸扫描/语音/飞书消息等多模态输入，基于LLM进行结构化参数提取和领域同义词映射（如客户说的"升压变"自动识别为特定联结组别和调压方式）

- 方案匹配Agent：基于向量检索+图检索的混合检索策略，从已完成的电磁计算项目中精确匹配最接近的历史方案

- 参数优化Agent：自动识别匹配方案与客户需求的差异点，驱动电磁计算引擎做增量优化计算

- BOM拆解Agent：基于方案参数和规则引擎，自动生成标准化物料清单

- 成本核算Agent：物料成本+加工工时+管理费分摊+利润策略的自动计算

- 报价输出Agent：生成标准报价单PDF+技术方案书+审批流提交

（2）大规模全链路知识库

设计"历史方案—电磁计算数据—BOM结构—报价单—成交结果—决策原因"六维知识图谱，采用向量数据库+图数据库混合存储，目标规模2000+案例。

（3）智能定价策略引擎

基于历史报价和成交数据训练定价优化模型，支持三种定价模式——抢单模式（高折扣、低利润，目标快速占领市场）、利润模式（标准利润空间，适用于常规订单）、清库存模式（针对呆滞库存产品的高折扣出清）。

（4）多模态需求接入

研发面向变压器领域的OCR+LLM解析管线，支持客户询价文件、技术图纸扫描件、语音询价等多模态输入的结构化提取。

关键技术：

| 编号 | 关键技术 | 技术难点 |
| --- | --- | --- |
| K1 | 面向变压器领域的多Agent协同报价决策技术 | 需求参数的同义词映射和隐式规则挖掘；完成项目匹配中的工程约束遵守 |
| K2 | 面向定制化产品的智能定价优化技术 | 成交率受多因素耦合影响，变压器品类多但同型号报价次数少的数据稀疏问题 |

创新点：

- 多Agent协同的工程报价决策体系：将AI Agent思想引入变压器报价领域，通过多个专业Agent的分工协作，替代传统7-15天的人工评审流程，将报价响应压缩至分钟级

- 可配置的智能定价策略：支持抢单/保利润/清库存三种策略，结合成交率数据动态优化

5.1.3 研发目标及主要技术经济指标

4.1 研发目标（限1500字）

研发一套基于多Agent架构的变压器智能报价与设计决策系统，实现从客户需求上传到报价输出的全链路自动化，具体包括：

- 六Agent协同报价引擎：需求解析Agent、方案匹配Agent、参数优化Agent、BOM拆解Agent、成本核算Agent、报价输出Agent各司其职，在Agent Runtime上编排运行

- 全链路知识库：六维知识图谱（历史方案—电磁计算—BOM—报价—成交—决策原因），向量+图混合存储，≥2000个案例

- 智能定价策略引擎：基于历史成交率数据训练定价模型，支持三种动态利润策略

- 多模态需求接入：PDF/Word/Excel/图纸/语音/飞书消息多模态输入

- 审批流与商务协同：报价→技术→商务→总经理四级审批流，飞书审批卡片集成，报价分析仪表盘

预期成果形式： 软件平台1套（含Agent Runtime运行环境、知识库管理系统、定价引擎、审批协同模块）。

4.2 约束性指标

分条目描述（限1500字）：

本项目将完成以下约束性指标：

- 多模态需求解析准确率 ≥90%（以专家审核通过率为准）

- 已完成项目匹配召回率 ≥85%（Top-5匹配命中率）

- 报价生成时间 ≤30分钟（从上传需求到报价草稿）

- 案例知识库规模 ≥2000个全链路案例

- 智能定价成交率提升 ≥15%（与人工定价基准对比）

- 报价方案一致性 100%（同一输入输出标准化报价）

- 审批流全链路响应时间 ≤2小时（报价草稿→审批通过）

量化指标（限1500字）：

- 获得目标战略产品（新系统）1项，具体为：基于多Agent的变压器智能报价与设计决策系统；解决关键共性技术3项，具体为多Agent协同报价决策技术、智能定价优化技术、多模态需求解析技术；突破卡脖子关键瓶颈技术1项，具体为面向定制化产品的AI定价优化技术；开发软件1个，具体为智能报价与设计决策平台。

- 申请专利3件，其中发明专利2件。

- 参与制订标准1项，其中：团体标准1项，具体为变压器AI报价系统技术规范。

4.3 预期性指标

应用技术成果（限1500字）：

- 申请专利3件，其中发明专利2件。

- 参与制订标准1项，其中：团体标准1项，涉及变压器AI报价系统技术规范。

- 获得软件著作权3项，涉及报价智能体各模块。

基础理论成果（限1500字）：

- 发表高水平论文1篇。

其他预期性成果（限1500字）：

- 引育博士或博士研究生2名，其中博士1名；职称晋升1人，其中副高级职称1人。

- 项目执行期间累计实现产值1500万元，销售收入1200万元，利润200万元，上缴税金100万元。

5.1.4 计划进度目标

5.1.4.1 计划进度安排

| 序号 | 起始年月 | 结束年月 | 进度目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.07 | 2026.09 | 完成Agent架构设计、知识库Schema设计、需求解析Agent开发（支持PDF/Word输入→结构化参数提取） |
| 2 | 2026.10 | 2026.12 | 完成方案匹配Agent、参数优化Agent开发，需求解析Agent完善；知识库首批500个案例入库 |
| 3 | 2027.01 | 2027.03 | BOM拆解Agent、成本核算Agent、报价输出Agent开发完成；法拉迪内部试运行（HITL模式） |
| 4 | 2027.04 | 2027.06 | 全链路报价系统正式上线（HITL），报价响应≤2小时；知识库完成≥1000个案例 |
| 5 | 2027.07 | 2027.09 | 智能定价策略引擎第一版开发（基于已有成交数据训练） |
| 6 | 2027.10 | 2027.12 | 全链路报价系统自动模式测试（非HITL），报价响应≤30分钟；案例知识库≥2000个 |
| 7 | 2028.01 | 2028.06 | 系统全功能迭代优化，指标达标验收；知识飞轮持续运转 |
| 8 | 2028.07 | 2028.12 | 推广部署至≥2家温州变压器企业；申报专利和软著 |

5.1.4.2 里程碑节点及阶段性标志性成果

| 序号 | 成果形成时间 | 成果内容（限500字） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第6个月（2026.12） | 报价Agent MVP上线：需求解析Agent（PDF/Word/语音）+ 方案匹配Agent + 参数优化Agent完成开发，法拉迪销售团队可独立使用系统在30分钟内生成报价草稿（HITL模式，需人工审核后再输出），首批500个案例入库。 |
| 2 | 第12个月（2027.06） | 全链路报价系统正式运行：六Agent全链路打通，BOM拆解→成本核算→报价输出自动完成，报价→审批四级流集成，报价响应≤2小时（HITL），知识库≥1000个案例，智能定价引擎第一版上线。 |
| 3 | 第18个月（2027.12） | 全链路自动模式达标：报价响应≤30分钟（非HITL），智能定价成交率提升≥15%，知识库≥2000个案例，系统推广至≥2家外部企业。 |

5.1.5 经费概算

5.1.5.1 经费来源（单位：万元）

| 资金来源 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 联合体自筹 | 320 | 80% |
| 申请财政专项经费 | 80 | 20% |
| 合计 | 400 | 100% |

5.1.5.2 项目财政资金拨付计划（单位：万元）

合计：市级财政专项补助经费 80 万元，县（市、区）财政补助经费 0 万元

注：参与单位经费由承担单位转拨。

5.1.5.3 经费支出（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 专项经费拨款 | 联合体自筹 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接经费 |  |  |  |
| 1.1 | （1）设备费 | 25 | 80 | 105 |
| 1.2 | （2）业务费 | 35 | 145 | 180 |
| 1.3 | （3）劳务费 | 12 | 55 | 67 |
| 2 | 间接费用 | 8 | 40 | 48 |
|  | 总计 | 80 | 320 | 400 |

5.1.5.4 需增添的科研仪器设备及用途（单位：万元）

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 资金来源 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI训练服务器 | GPU工作站（RTX 4090或同等算力） | 1 | 12 | 12 | 财政 | Agent模型训练与推理，知识库向量索引更新 |
| 开发测试服务器 | 企业级服务器（64核/256GB） | 1 | 8 | 8 | 财政 | 多Agent Runtime部署与压力测试环境 |
| 电磁计算验证设备 | 变压器参数测试台 | 1 | 10 | 10 | 自筹 | Agent输出方案与实际的电磁计算结果一致性验证 |
| [其他设备待补充] | — | — | — | — | — | — |

5.1.6 知识产权归属、成果管理及合作权益分配（限1500字）

基本原则： "共同创造、共享收益、事先约定、纠纷调解"。

知识产权归属：

| 情形 | 知识产权归属 | 权益分配 |
| --- | --- | --- |
| 单一成员独立完成 | 归该成员所有 | 自主处置 |
| 轨物科技与法拉迪共同完成（指涉及Agent架构和法拉迪业务规则的联合开发成果） | 共同所有 | 按照实际贡献比例协商确定，轨物科技享有软件著作权，法拉迪享有在自身业务中的优先使用权 |
| 利用联合体公共经费委托开发 | 委托方和承接方共同所有 | 按委托合同约定分配 |

产业化收益分配：

- 法拉迪：优先获得面向自身变压器生产场景的无偿使用权，在为其他变压器企业提供报价系统技术服务时按约定分成

- 轨物科技：主导系统的商业化推广（SaaS订阅/私有化部署），法拉迪作为联合体龙头享有推广收益的协商分成权

- 对外推广：成果对外推广时，按成员贡献比例分配推广收益

成果管理：

- 设立知识产权与成果管理组（各成员单位法务/知识产权负责人组成）

- 专利申请前置评审制度：任何成员在发表论文或公开成果前，须提前30天通知管理组进行专利查新评估

- 软件著作权由轨物科技负责申请，发明专利申请依贡献方协商确定发明人排序

退出机制：

- 成员退出需提前3个月书面通知理事会，已投入的技术成果和知识产权继续允许联合体免费使用5年

- 联合体解散时，已形成的知识产权按上述归属原则处理

5.2 子项目B：变压器生产过程智能感知与质量管控平台

5.2.1 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 子项目名称 | 变压器生产过程智能感知与质量管控平台 |
| 总经费 | 350万元（财政70万+自筹280万） |
| 承担单位 | 浙江法拉迪电气有限公司（牵头）+ 杭州电子科技大学（主承担）+ 杭州轨物科技有限公司 + 上游供应商 |
| 项目负责人 | 洪慧 |

5.2.2 主要研发内容及创新点/关键技术（限1000字）

研发内容：

（1）边缘智能感知网关

研发面向变压器制造车间的多通道边缘智能网关，支持4-8路模拟量/数字量并行采集（温度、压力、振动、电流、局部放电等），内置ARM Cortex-A系列处理器+NPU，可在边缘端完成实时信号处理（FFT、小波变换）和轻量级AI推理（异常检测、趋势预测），通过MQTT/OPC UA协议与云端协同。

（2）工艺参数AI质量预测模型

基于历史生产数据（绕线圈数、张紧力、烘干温控曲线、浸漆真空度、装配扭矩等）和对应的成品质检结果（局部放电量、空载损耗、负载损耗、绝缘电阻等），训练工艺参数→成品质量的多变量预测模型。关键技术包括：时序特征提取（LSTM/Transformer）、多目标回归、可解释性输出。

（3）物料供应链协同

开发上游关键物料（硅钢片、铜/铝电磁线、绝缘纸板、变压器油等）供应商数据对接接口，实现采购订单自动核验、到货质量自动比对、交期智能预测预警。

（4）生产过程数字看板

基于Web的车间级实时数据可视化系统，展示订单进度、工序状态、质量趋势、设备OEE等核心指标，支持报表自动生成和异常事件追溯。

关键技术：

| 编号 | 关键技术 | 技术难点 |
| --- | --- | --- |
| K3 | 变压器制造过程多源工艺参数实时感知与质量预测技术 | 工艺参数的高维耦合，小样本下质量预测模型的迁移和泛化 |
| K4 | 边缘端轻量级AI推理与云端大模型协同技术 | 边缘端算力受限，需平衡模型精度与实时性 |

创新点：

- 云边协同的实时质量预测闭环：边缘端实时异常检测+云端深度诊断，实现从"被动修复"到"主动预测"的范式转变

- 供应链数据自动核验：将物料质量数据纳入质量预测模型输入，形成更完整的质量追溯链

5.2.3 研发目标及主要技术经济指标

5.2.3.1 研发目标（限1500字）

研发一套面向变压器生产过程的智能感知与质量管控平台，实现从工艺参数采集到质量预测再到生产可视化的全链路数字化。

约束性指标：

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 边缘网关通道数 | ≥8通道并行采集 |
| 边缘端AI推理响应时间 | ≤100ms |
| 工艺参数采集覆盖率 | ≥关键工序的90% |
| 质量预测准确率 | ≥85%（Top-3可能缺陷的命中率） |
| 生产过程数据可追溯率 | 100%（订单级全链路） |
| 供应链核验自动化率 | ≥80% |

量化指标：

- 获得目标战略产品（新系统）1项，具体为：变压器生产过程智能感知与质量管控平台；解决关键共性技术2项，具体为多源工艺参数实时感知与质量预测技术、边缘端AI推理技术；开发样机1台套，具体为边缘智能感知网关样机；开发软件1个，具体为质量管控与数字看板平台。

- 申请专利2件，其中发明专利1件。

- 参与制订标准1项，涉及变压器制造过程质量数据规范。

预期性指标：

- 应用技术成果：申请专利2件（含发明1件）；参与制订团体标准1项；获得软件著作权2项

- 基础理论成果：发表高水平论文1篇

- 其他预期性成果：引育博士或硕士研究生2名；项目执行期内累计实现产值1000万元

5.2.4 计划进度目标

| 序号 | 起始年月 | 结束年月 | 进度目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.07 | 2026.09 | 边缘智能网关硬件设计选型、驱动开发；工艺参数采集方案设计 |
| 2 | 2026.10 | 2026.12 | 边缘网关样机制造+产线试点安装；信号处理算法开发；质量预测模型架构设计 |
| 3 | 2027.01 | 2027.03 | 边缘网关正式安装运行（≥2条产线）；质量预测模型第一版（基于3个月数据训练） |
| 4 | 2027.04 | 2027.06 | 质量预测模型准确率≥80%；生产过程数字看板上线 |
| 5 | 2027.07 | 2027.09 | 质量预测模型迭代优化；供应链协同模块开发 |
| 6 | 2027.10 | 2027.12 | 质量预测准确率≥85%；供应链协同功能上线；全功能运行 |
| 7 | 2028.01 | 2028.06 | 系统迭代优化，指标达标验收 |
| 8 | 2028.07 | 2028.12 | 推广部署至≥2家温州变压器企业 |

5.2.5 经费概算（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 专项经费拨款 | 联合体自筹 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 | 20 | 70 | 90 |
| 2 | 业务费 | 30 | 125 | 155 |
| 3 | 劳务费 | 12 | 50 | 62 |
| 4 | 间接费用 | 8 | 35 | 43 |
|  | 总计 | 70 | 280 | 350 |

5.3 子项目C：变压器智能运维与数字孪生平台

5.3.1 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 子项目名称 | 变压器智能运维与数字孪生平台 |
| 总经费 | 250万元（财政50万+自筹200万） |
| 承担单位 | 杭州电子科技大学（主承担）+ 浙江法拉迪电气有限公司（参与）+ 杭州轨物科技有限公司 + 下游运维服务商/电站业主 |
| 项目负责人 | 张晓红 |

5.3.2 主要研发内容及创新点/关键技术（限1000字）

研发内容：

（1）多模态智能传感套件

研制集成HFCT局放传感器（高频电流法）、AE超声波传感器、Pt100温度传感器、振动传感器、微水/气体分析传感器（H2、CO、C2H2等关键特征气体）的变压器多模态传感套件，适配干式变压器和油浸式变压器两种典型场景。

（2）边缘AI诊断与云边协同

边缘端部署轻量级异常检测模型（1D-CNN或AutoEncoder），实时分析传感数据流；检出异常后上传原始波形至云端做深度诊断（局部放电模式识别、DGA三比值分析、剩余寿命预测）。云端与边缘端模型通过增量学习方式持续迭代。

（3）变压器数字孪生

基于法拉迪电磁计算引擎输出的设计参数构建初始数字模型，融合运行传感数据实时更新状态，实现"设计参数+制造数据+运行数据"三源融合的数字镜像。支持运行状态推演、故障仿真、维护决策仿真。

（4）预测性运维决策中心

基于状态评估结果自动生成维护工单（含维护类型、所需备件、建议时间窗口），结合备件库存和运维人员排班给出优化排程建议，对接电站/园区运维管理系统。

关键技术：

| 编号 | 关键技术 | 技术难点 |
| --- | --- | --- |
| K5 | "设计—制造—运行"三源融合的变压器数字孪生建模技术 | 三类数据的时间尺度和精度差异，统一的几何-物理-行为多维模型 |
| K6 | 基于多模态传感的变压器早期故障诊断技术 | 强电磁干扰环境下的信噪比提升，多传感源异构数据融合诊断 |

创新点：

- 设计—制造—运行三源融合数字孪生：利用电磁计算引擎已有的设计参数作为数字孪生模型的物理先验，使模型在小样本下仍具备物理合理性

- 云边协同诊断体系：边缘端实时处理+云端深度分析，兼顾实时性和计算资源需求

5.3.3 研发目标及主要技术经济指标

约束性指标：

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 局放传感器灵敏度 | ≥10pC（HFCT法） |
| 温度测量精度 | ±0.5℃（PT100）/ ±2℃（光纤） |
| 异常检出率 | ≥95%（已知故障类型） |
| 误报率 | ≤5% |
| 剩余寿命预测误差 | ≤15%（相对误差，≥2年运行数据后） |
| 数字孪生模型更新频率 | ≤5分钟（运行数据驱动） |

量化指标：

- 获得目标战略产品（新系统）1项，具体为：变压器智能运维与数字孪生平台；解决关键共性技术2项，具体为多模态融合诊断技术、三源融合数字孪生建模技术；开发样机1台套，具体为多模态智能传感套件；开发软件1个，具体为运维决策中心平台。

- 申请专利2件，其中发明专利1件。

- 参与制订标准1项，涉及变压器在线监测数据规范。

预期性指标：

- 申请专利2件（含发明1件）；参与制订团体标准1项；获得软件著作权2项

- 发表高水平论文1篇

- 引育博士或硕士研究生1名；项目执行期内累计实现产值500万元

5.3.4 计划进度目标

| 序号 | 起始年月 | 结束年月 | 进度目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.07 | 2026.09 | 多模态传感套件选型与样机设计；云边诊断框架设计 |
| 2 | 2026.10 | 2026.12 | 传感套件样机制造+实验室标定；边缘异常检测模型第一版 |
| 3 | 2027.01 | 2027.03 | 传感套件在3台在运变压器安装部署；边缘诊断模块运行 |
| 4 | 2027.04 | 2027.06 | 云端深度诊断模块开发（局放模式识别/DGA分析/寿命预测） |
| 5 | 2027.07 | 2027.09 | 数字孪生模型第一版（基于3台试点变压器设计+运行数据） |
| 6 | 2027.10 | 2027.12 | 预测性运维决策中心原型；云边诊断系统全链路运行 |
| 7 | 2028.01 | 2028.06 | 数字孪生优化+运维决策完善，全功能运行，指标达标验收 |
| 8 | 2028.07 | 2028.12 | 推广至≥3台新增变压器部署 |

5.3.5 经费概算（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 专项经费拨款 | 联合体自筹 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 | 15 | 50 | 65 |
| 2 | 业务费 | 25 | 90 | 115 |
| 3 | 劳务费 | 6 | 35 | 41 |
| 4 | 间接费用 | 4 | 25 | 29 |
|  | 总计 | 50 | 200 | 250 |

六、联合体成员单位信息

6.1 成员单位列表

| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 属地 | 统一社会信用代码 | 在联合体中的定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江法拉迪电气有限公司 | 龙头企业 | ✅ 温州 | [待填写] | 牵头单位，提供变压器制造场景、历史数据、工程验证环境 |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 高校 | ❌ 杭州 | [待填写] | 共建单位，AI算法、传感技术、数字孪生核心技术输出 |
| 3 | 杭州轨物科技有限公司 | AI/物联网企业 | ❌ 杭州 | [待填写] | 共建单位，AI Agent工程化、边缘网关研发、系统集成 |
| 4 | [待定——上游材料供应商] | 供应链企业 | ✅ 温州 | [待填写] | 共建单位，物料数据对接、供应链协同验证 |
| 5 | [待定——下游运维/检测服务商] | 运维服务企业 | ✅ 温州 | [待填写] | 共建单位，在运变压器运维场景和数据提供 |
| 6 | [待定——行业组织/检测机构] | 行业组织 | ✅ 温州 | [待填写] | 共建单位，标准制定、成果评估、行业推广 |

合规校验：市域内注册单位占比 ≥50%（3/5 ✅），企业数量 ≥50%（4/6 ✅），符合"不少于6个成员"要求。

6.2 合作基础

- 法拉迪 × 轨物科技：双方已于2026年签订AI报价系统开发合同，已完成Agent Runtime核心架构开发、电磁计算引擎API化、100+份历史数据标准化整理、需求解析Agent原型开发。

- 杭电 × 轨物科技：陈科明教授团队与轨物科技在物联网平台、边缘计算、工业大数据领域有多年产学研合作基础，共同承担过省级科研项目。

- 法拉迪 × 上下游企业：法拉迪在温州地区与多家上游供应商、下游运维服务商建立了5年以上稳定合作关系。

七、审核意见

7.1 牵头单位审核意见

本单位（浙江法拉迪电气有限公司）承诺：以上填报信息真实、准确、完整，符合《温州市重点产业链创新联合体建设实施方案（试行）》各项要求。本单位作为创新联合体牵头单位，将认真履行牵头职责，全力保障创新联合体建设方案和攻关项目的顺利实施。

牵头单位（盖章）： ________

日期： 年月日