附件

人工智能场景需求征集表

填报单位（盖章）：浙江法拉迪电气有限公司    填报日期：2026年6月23日

| 需求名称 | 基于AI智能体的制造业客制化产品报价/方案智能体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求填报单位 | 浙江法拉迪电气有限公司 |  |  |
| 联系人 | （请联系法拉迪确认） | 联系电话 | （请联系法拉迪确认） |
| 聚焦“5+5+N”产业方向 | ☑电气 ☑新能源 ☑智能装备 |  |  |
| 拟解决核心问题 | 变压器制造属于多品种小批量定制化模式，每个客户需求不同，当前从接单到输出报价平均需7-15个工作日，复杂项目超30天。客户同时向3-5家供应商询价，报价响应超时导致15-30%意向订单流失。技术人员40-60%时间消耗在重复性报价工作上，挤占研发创新。历史方案复用靠人脑记忆，不同工程师对同一需求报出不同价格，方案一致性差。新人上手需6-12个月，资深工程师离职导致知识流失。预期改进目标：将报价响应时间从7-15天压缩至30分钟，技术人员报价时间占比降低60%以上。 |  |  |
| 主要研究内容 | 构建AI驱动的报价/方案智能体，实现6步自动化闭环：①需求解析——LLM从客户文件中自动提取变压器技术参数，对话式补全缺失信息；②方案匹配——从已完成电磁计算的历史项目库中检索最接近方案，导入完整计算数据；③参数优化——基于差异点调用电磁计算引擎运行优化计算，生成定制技术方案；④BOM生成——方案自动拆解为物料清单，关联物料价格库；⑤成本核算——物料成本+加工工时+管理费+利润自动核算；⑥报价输出——生成标准化报价单和技术方案附件，进入审批流。技术路线：复用已验证的Agent Runtime架构（Planner/LLM/Tool Executor），新增7个报价Tool，对接已有电磁计算引擎、BOM导出、CAD出图能力。 |  |  |
| 现有基础与条件 | 已建成：MCP Server（Tool调用）、CLI工具（transformer命令行，支持scheme/calc/draw/bom子命令）、BOM导出引擎、SolidWorks自动化出图、Celery异步任务系统、参数Schema。合作方杭州电子科技大学教授团队提供AI算法支撑，杭州轨物科技有限公司提供IoT+AI工程化经验和200+企业智能化转型案例。 |  |  |
| 攻关时限 | 8个月 |  |  |
| 预计研发投入（万元） | 80 |  |  |
| 攻关成果潜在的应用单位及联系方式（3家以上） | 1. 浙江法拉迪电气有限公司 联系人：（待填） 联系方式：（待填） 2. 浙江电力变压器有限公司 联系人：（待填） 联系方式：0577-56698777 3. 红旗集团温州变压器有限公司 联系人：（待填） 联系方式：0577-27813888 4. 浙江奔达变压器有限公司 联系人：（待填） 联系方式：（待填） |  |  |