# 子项目B：计算单匹配、BOM成本与报价审批系统

总经费：100万元 | 覆盖阶段：第二、三、四阶段（计算单匹配→BOM成本→报价审批）| 主承担单位：浙江法拉迪电气股份有限公司

## 1. 主要研发内容及创新点/关键技术（不超过1000字）

### 研发内容

覆盖产品设计第二至第四阶段——计算单匹配、BOM成本、报价审批三大模块，实现从参数包到正式报价的全链路贯通。

（1）计算单匹配与设计协同智能体（第二阶段）：建立历史计算单索引，基于参数相似度+工程约束匹配候选计算单，输出A/B/C/D四级复用等级（A=直接复用/B=微调/C=改型/D=新建），展示匹配方案与客户需求的差异项分析报告。无匹配时自动生成新建设计任务单流转至技术部门。

（2）BOM成本与多方案报价智能体（第三阶段）：完成BOM导入→物料价格匹配（对接供应商实时价格接口+网上行情）→价格有效期检查→成本测算→多方案成本对比→报价草稿生成全流程。支持智能定价策略引擎（抢单/利润/清库存三种模式，联动ERP实时库存数据），通过价格有效期校验避免使用过期物料价格。

（3）正式报价审批与客户文件智能体（第四阶段）：报价草稿→技术→商务→总经理四级审批流，报价版本管理（每次修改自动生成新版本，不可覆盖不留记录），正式报价单导出、技术参数表导出、客户文件包自动生成（含报价单+技术方案+设计图纸）。报价条件和有效期管理，未审批不得导出正式报价。

### 关键技术

| 编号 | 关键技术 | 技术难点 |
| --- | --- | --- |
| K2 | 面向定制化产品的智能定价优化与库存联动技术 | 成交率受价格、交期、客户关系、市场竞争等多因素耦合影响，如何在数据稀疏场景下做出合理定价；实时库存数据纳入定价策略模型 |
| K4 | 计算单A/B/C/D四级复用与差异分析技术 | 参数相似度与工程约束的联合匹配排序，差异项可解释性输出，冷启动场景下的匹配策略 |
| K7 | 多源价格数据融合与BOM智能分析技术 | 供应商接口、网上行情、历史采购价的统一接入与时效校验，ERP库存数据实时对接与报价联动 |

### 创新点

- 计算单A/B/C/D四级复用与差异分析技术：首创面向变压器领域的计算单复用等级体系（A=直接复用/B=微调/C=改型/D=新建），通过参数相似度与工程约束的联合匹配排序，结合差异项可解释性报告，实现历史工程知识的精准复用。

- 智能定价优化与库存联动机制：支持抢单/保利润/清库存三种动态定价策略，联动ERP实时库存数据，通过价格有效期校验避免使用过期物料价格，使报价成本核算具有实时市场敏感度。

## 2. 研发目标及主要技术经济指标

### 2.1 研发目标（限1500字）

研发一套覆盖计算单匹配→BOM成本→报价审批全链路的智能系统，具体包括：

- 计算单匹配与设计协同：历史计算单索引、A/B/C/D四级复用匹配、差异项可解释性报告、新建设计任务流转

- BOM成本与多方案报价：BOM导入→价格匹配→成本测算→多方案对比→报价草稿生成全流程，智能定价策略引擎（三种模式），ERP库存联动

- 正式报价审批与客户文件：四级审批流、报价版本管理、客户文件包自动生成（含设计图纸）

预期成果形式：软件平台1套（含计算单匹配引擎、BOM成本与定价引擎、报价审批协同模块）。

### 2.2 约束性指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 计算单A/B/C/D四级复用匹配准确率 | ≥85% |
| BOM成本计算准确率 | ≥95%（与人工核算对比） |
| 审批流全链路响应时间 | ≤2小时（报价草稿→审批通过） |
| 正式报价单与客户文件包自动生成 | 一键生成，格式规范率100% |
| 物料价格有效期校验覆盖率 | 100%（报价前自动校验） |
| 历史计算单复用率提升 | ≥50% |
| 报价审批效率提升 | ≥70% |

量化指标：

- 获得目标战略产品（新系统）1项，具体为：计算单匹配、BOM成本与报价审批系统；解决关键共性技术3项，具体为计算单A/B/C/D四级复用技术、智能定价优化技术、多源价格数据融合与BOM分析技术；开发软件1个，具体为报价审批与成本管理平台。

- 申请专利1件，其中发明专利1件。

- 参与制订标准1项，其中：团体标准1项，具体为变压器AI报价系统技术规范。

- 获得软件著作权1件。

### 2.3 预期性指标

应用技术成果：

- 申请专利1件，其中发明专利1件。

- 参与制订标准1项，其中：团体标准1项，涉及变压器AI报价系统技术规范。

- 获得软件著作权1件。

其他预期性成果：

- 项目执行期间累计实现产值1500万元，销售收入1200万元，利润200万元，上缴税金100万元。

## 3. 计划进度目标

### 3.1 计划进度安排

| 序号 | 起始年月 | 结束年月 | 进度目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.07 | 2026.09 | 计算单索引Schema设计、BOM数据模型设计、审批流架构设计 |
| 2 | 2026.10 | 2026.12 | 计算单匹配引擎开发（A/B/C/D四级复用）、差异分析引擎开发 |
| 3 | 2027.01 | 2027.03 | BOM导入模块开发、物料价格接口对接（供应商接口+网上行情）、定价策略引擎第一版 |
| 4 | 2027.04 | 2027.06 | 多方案成本对比模块、报价草稿审批流（技术→商务）、版本管理上线 |
| 5 | 2027.07 | 2027.12 | 审批流全链路（四级审批）、客户文件包自动生成（含设计图纸）、系统正式运营 |

### 3.2 里程碑节点及阶段性标志性成果（至多3个）

| 序号 | 成果形成时间 | 成果内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第12个月（2027.06） | BOM成本测算与定价引擎上线试运行，多方案成本对比功能可用，报价草稿审批流（技术→商务）上线运行 |
| 2 | 第18个月（2027.12） | 计算单匹配+BOM成本+报价审批全链路贯通，审批流全链路（技术→商务→总经理）正式运营，客户文件包自动生成上线 |

## 4. 经费概算

### 4.1 经费来源

总经费：100万元（财政0万+自筹100万）

### 4.2 经费支出（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 专项经费拨款 | 联合体自筹 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接经费 |  |  |  |
| 1.1 | 设备费 | — | 25 | 25 |
| 1.2 | 业务费 | — | 45 | 45 |
| 1.3 | 劳务费 | — | 20 | 20 |
| 2 | 间接费用 | — | 10 | 10 |
|  | 总计 | — | 100 | 100 |

### 4.3 需增添的科研仪器设备及用途（单位：万元）

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 资金来源 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁计算验证设备 | 变压器参数测试台 | 1 | 8 | 8 | 自筹 | Agent输出方案与电磁计算结果一致性验证 |

注：财政经费不得用于购置生产设备、生产及科研共享设备及通用办公设备。

## 5. 知识产权归属、成果管理及合作权益分配（限1500字）

法拉迪（子项目B主承担）与杭电、轨物科技按照"共同创造、共享收益、事先约定"原则协商确定。法拉迪优先获得面向自身变压器生产场景的无偿使用权，对外技术服务时按约定分成。涉及Agent架构和业务规则的联合开发成果，轨物科技享有软件著作权，法拉迪享有在自身业务中的优先使用权。