# 子项目C：全链路知识库与知识沉淀持续优化系统

总经费：20万元 | 覆盖阶段：第五阶段（知识沉淀与持续优化智能体）| 主承担单位：杭州电子科技大学

## 1. 主要研发内容及创新点/关键技术（不超过1000字）

### 研发内容

覆盖产品设计第五阶段——知识沉淀与持续优化智能体，让系统越用越准。

（1）六维全链路知识图谱：构建"历史方案—电磁计算数据—BOM结构—报价单—成交结果—决策原因"六维知识图谱，采用向量数据库+图数据库混合存储，目标规模2000+全链路案例。

（2）知识飞轮与自优化机制：每一笔报价完成后，客户原文、AI解析结果、人工修正记录、技术确认日志、成交/丢单结果、决策原因全部自动回流至知识库。系统随运行时间积累更多案例，方案匹配精度持续提升，字段字典和同义词库自动优化。

（3）历史报价分析与预警：沉淀样例、规则、历史报价、常见问题，形成字段字典迭代表、规则优化记录、历史报价看板、计算单复用看板、销售问答模板库。异常报价自动预警（如利润率异常偏低、价格有效期即将过期等）。

（4）电磁计算引擎智能优化与出图联动（跨子项目支撑）：对接法拉迪已有电磁计算引擎和参数推荐系统。研发22维特征→5维关键参数（CRGOD/LVT/LVRH/HVRH/CT）的智能推荐，基于方差归约权重从历史成功方案中学习最优搜索范围，使计算搜索空间缩小60-90%。对接法拉迪已有SolidWorks参数化出图系统（单相工程图+三相三维油箱），实现报价方案→设计报告→图纸的全链路交付。

### 关键技术

| 编号 | 关键技术 | 技术难点 |
| --- | --- | --- |
| K3 | 基于LLM+知识图谱的变压器领域知识工程化技术 | 非标口语化表达到标准化工程参数的准确映射；多源异构知识的结构化融合；报价阻断规则的工程化建模 |
| K6 | 电磁计算引擎智能参数推荐与搜索空间优化技术 | 22维输入特征与5维输出参数的非线性映射建模，方差归约权重可靠性保障，冷启动推荐策略 |
| K8 | 知识飞轮与自优化学习技术 | 报价全链路数据自动回流，字段字典和同义词库的增量更新，异常报价自动预警模型的构建 |

### 创新点

- 六维全链路知识图谱驱动的知识飞轮与持续优化机制：构建"历史方案—电磁计算数据—BOM结构—报价单—成交结果—决策原因"六维知识图谱，每次报价的客户原文、解析结果、人工修正、成交反馈全部自动回流沉淀。将AI报价系统从"单次工具"升级为"越用越准的持续优化平台"，形成自我增强的知识飞轮效应。

- 计算引擎智能推荐、SolidWorks出图与报价参数联动优化：将报价Agent解析出的方案参数自动反馈至电磁计算引擎的参数推荐系统和SolidWorks出图系统，实现报价→计算→设计报告→图纸的全链路交付，计算搜索空间缩小60-90%。

## 2. 研发目标及主要技术经济指标

### 2.1 研发目标（限1500字）

研发一套全链路知识库与知识沉淀持续优化系统，具体包括：

- 六维知识图谱：向量数据库+图数据库混合存储，≥2000个全链路案例

- 知识飞轮机制：每次报价数据自动回流，方案匹配精度持续提升，字段字典和同义词库自动优化

- 历史报价分析与预警：字段字典迭代表、规则优化记录、历史报价看板、计算单复用看板

- 电磁计算引擎参数推荐系统：22维特征→5维关键参数，搜索空间缩小60-90%

- SolidWorks参数化出图联动：单相工程图+三相三维油箱自动生成

预期成果形式：知识库管理系统1套（含向量数据库、图数据库、数据回流管线、参数推荐系统）。

### 2.2 约束性指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 案例知识库规模 | ≥2000个全链路案例 |
| 知识沉淀自动回流覆盖率 | 100%（每次报价数据自动入库） |
| 电磁计算引擎搜索空间缩减率 | ≥60%（通过参数推荐系统） |
| 字段字典与同义词库自动优化 | 每月至少一次增量更新 |

量化指标：

- 解决关键共性技术3项，具体为基于LLM+知识图谱的知识工程化技术、电磁计算引擎智能参数推荐技术、知识飞轮自优化学习技术。

### 2.3 预期性指标

基础理论成果：

- 发表高水平论文1篇。

其他预期性成果：

- 引育博士或硕士研究生2名。

- （无经济指标，由法拉迪统一核算）

## 3. 计划进度目标

### 3.1 计划进度安排

| 序号 | 起始年月 | 结束年月 | 进度目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.07 | 2026.09 | 知识图谱Schema设计、数据回流接口设计 |
| 2 | 2026.10 | 2026.12 | 向量数据库+图数据库搭建，首批500条历史数据入库 |
| 3 | 2027.01 | 2027.03 | 知识回流管线开发，字段字典自动优化算法开发 |
| 4 | 2027.04 | 2027.06 | 同义词自动学习模块、历史报价看板开发 |
| 5 | 2027.07 | 2027.12 | 知识飞轮优化、异常预警模型开发、计算引擎参数推荐系统开发上线 |
| 6 | 2028.01 | 2028.06 | 全系统联调、指标达标验收、知识产权成果提交 |

### 3.2 里程碑节点及阶段性标志性成果（至多3个）

| 序号 | 成果形成时间 | 成果内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第18个月（2027.12） | 知识库≥1500案例，知识飞轮机制运行，字段字典自动优化算法生效；电磁计算引擎参数推荐系统上线，搜索空间缩减≥60% |
| 2 | 第24个月（2028.06） | 全系统验收，知识库≥2000案例，知识沉淀自动回流覆盖率100%，各项指标达标，知识产权提交 |

## 4. 经费概算

### 4.1 经费来源

总经费：20万元（财政20万+自筹0万）

### 4.2 经费支出（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 专项经费拨款 | 联合体自筹 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接经费 |  |  |  |
| 1.1 | 设备费 | 5 | — | 5 |
| 1.2 | 业务费 | 10 | — | 10 |
| 1.3 | 劳务费 | 3 | — | 3 |
| 2 | 间接费用 | 2 | — | 2 |
|  | 总计 | 20 | — | 20 |

### 4.3 需增添的科研仪器设备及用途（单位：万元）

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 资金来源 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI训练服务器 | GPU工作站（RTX 4090或同等算力） | 1 | 5 | 5 | 财政 | 参数推荐系统模型训练与回测验证 |

注：财政经费不得用于购置生产设备、生产及科研共享设备及通用办公设备，只能用于购置本项目专用的科研仪器设备。

## 5. 知识产权归属、成果管理及合作权益分配（限1500字）

杭电（子项目C主承担）与法拉迪、轨物科技按照"共同创造、共享收益、事先约定"原则协商确定。涉及知识图谱本体建模和参数推荐算法的研究成果，由杭电主导发表论文和专利申请，轨物科技负责软件著作权申请。电磁计算引擎参数推荐系统的研究成果共享给法拉迪用于电磁计算引擎优化。